# Resumen Ejecutivo

El informe presenta los principales hallazgos en los comportamientos de indicadores de prevalencia de diarrea en niños (as) menores de cinco años, como en otros indicadores asociados a la cobertura de infraestructura de agua y saneamiento, conocimientos y comportamientos de hábitos higiénicos en el hogar. El proyecto fue ejecutado por CARE de El Salvador y El Centro de Atención para La Lactancia Materna CALMA, durante abril de 1999 a abril del año 2001.

El proyecto de Salud, Mitch, Agua y Saneamiento - MAS, tuvo como principal objetivo de impacto, la disminución de enfermedades diarreicas en la población infantil menor de 5 años que vive en las zonas que fueron afectadas por el Huracán Mitch.

El proyecto no ejecutó todas las intervenciones en las comunidades atendidas  en este sentido, las áreas geográficas consideradas para la evaluación fueron aquellas en donde se intevino en agua potable, saneamiento y educación: San José de la Montaña y El Pichiche, en el departamento de La Paz, Tierra Blanca de San Miguel, Santa Fe y San Nicolás de San Vicente, y Hacienda Nueva, La Poza y Salinas de Usulután.

Los principales objetivos del estudio son medir los cambios producidos en porcentajes en lo referente a la prevalencia  de la enfermedad diarreica en los niños y niñas menores de cinco años, al acceso y disponibilidad de infraestructura sanitaria en las áreas de agua y letrinas, a conocimientos actitudes y prácticas que poseen las familias para la prevención y manejo adecuado de la diarrea, y a las prácticas relacionadas con higiene personal, doméstica y mantenimiento de letrinas.

La investigación se realizó mediante una encuesta a hogares obteniendo la información primaria, cuyo procesamiento condujo a una serie de cuadros e indicadores de salida. Las tablas de salida fueron generadas por la unidad de monitoreo y evaluación de CARE El Salvador (UME) y el análisis de los datos por el departamento de Monitoreo y Evaluación de la unidad de asistencia técnica.

Los principales resultados muestran el alcance de la meta de impacto en  tres de las siete zonas consideradas en el estudio. Las comunidades del departamento de La Paz, San Miguel y San Vicente que estuvieron en la muestra, no redujeron los porcentajes de prevalencia de diarrea, mientras las de Usulután alcanzaron reducciones muy significativas.

Las principales recomendaciones del estudio están relacionadas con el monitoreo  de cloro residual en el agua, de incrementar las acciones que permitan reintegrar los comités de salud y agilizar la coordinación con actores locales que apoyen  acciones específicas, como capacitación en salud, monitoreo de prácticas de mantenimiento y cuido de infraestructura sanitaria. Por otra parte se observa, un buen abastecimiento de agua en servicio, costo y cobertura en todas las comunidades.

# Introducción

El informe presenta los principales hallazgos en los comportamientos de indicadores de prevalencia de diarrea en niños (as) menores de cinco años, cobertura de letrinas y agua potable, satisfacción del servicio de agua, comportamientos de uso y mantenimiento de letrinas, conocimiento de manejo de diarreas y estado general de letrinas del proyecto de Salud, Mitch, Agua y Saneamiento – MAS, ejecutado por CARE de El Salvador y El Centro de Atención para La Lactancia Materna CALMA, durante abril de 1999 a abril del año 2001.

La línea base de MAS considero 13 ámbitos geográficos rurales distribuidos en determinados Municipios de los Departamentos de La Paz, San Miguel, San Vicente y Usulután. Para el estudio de evaluación se consideraron 7 ámbitos, siendo los más representativos de la muestra.

El proyecto de Salud, Mitch, Agua y Saneamiento - MAS, tuvo como principal objetivo la disminución de enfermedades diarréicas en la población infantil menor de 5 años que vive en el área de influencia de las zonas que fueron afectadas por el Huracán Mitch, su indicador de impacto definido es: “El 26% de la prevalencia de las enfermedades diarreicas con relación a la línea de base ha sido reducida en cada una de las comunidades atendidas por el Programa para agosto del 2002”. Para la medición de este indicador de impacto se hizo una evaluación anual, en los meses de octubre de 2001, para poder compararlo con su línea base levantada en agosto del año 2000.

Los resultados del presente informe corresponden a la evaluación realizada en la época de transición lluviosa – verano del año 2001.

La evaluación investigó características de vivienda, agua y saneamiento, disposición de excretas y aguas servidas. El diseño de la boleta y el procesamiento de los datos estuvo a cargo de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de CARE El Salvador (UME).

El informe final fue preparado por el departamento de monitoreo y evaluación de la unidad de asistencia técnica.

# Objetivos

Objetivo General

Estimar los cambios producidos por la intervención del proyecto de emergencia MAS en 7 ámbitos geográficos de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Paz y San Vicente a partir de los principales indicadores establecidos en la Línea Base.

Objetivos Específicos:

- Determinar los cambios producidos en la prevalencia  de la Enfermedad Diarreica en los niños y niñas menores de cinco años.

- Determinar los cambios referentes a conocimientos actitudes y prácticas que poseen las familias para la prevención y manejo adecuado de los niños y niñas con enfermedad Diarreica.

- Estimar los cambios producidos en lo referente al acceso y disponibilidad de infraestructura sanitaria en las áreas de Agua y Letrinas.

- Determinar los cambios producidos en lo referente a los conocimientos actitudes y prácticas relacionadas con el uso y mantenimiento de letrinas.

# Metodología

La realización de proyectos de agua potable y saneamiento y las intervenciones educativas en salud en las comunidades rurales de El Salvador, constituyen esfuerzos integrados de organizaciones locales y de organizaciones externas para resolver los problemas más apremiantes de salud, particularmente el de enfermedades prevenibles que afectan al grupo de edad más vulnerable de una comunidad, los niños y las niñas  menores de cinco años.

En ese marco, los estudios de línea base y evaluación son herramientas claves para medir el impacto de las intervenciones y validar estrategias educativas, pues son la base para las futuras intervenciones, otro instrumento para superar los problemas y limitaciones encontradas y generar nuevas opciones en el sector.

La evaluación se realizó utilizando un conjunto de preguntas secuenciales en un cuestionario modular. Mediante una encuesta de hogares se obtuvo la información primaria, cuyo procesamiento condujo a una serie de cuadros e indicadores de salida.

Para ejecutar la investigación se contrató temporalmente a personal calificado, quien fue capacitado sobre el uso del instrumento, y fueron  organizados en 3 equipos de trabajo, con tres supervisores y un jefe de campo responsable de todo el grupo. A través del Departamento de Monitoreo y Evaluación fueron enviadas notas a cada Junta Administradora, para informar sobre el estudio.

La digitación de las boletas fue realizada  en un programa de captura CSPro versión 2.2.038 (Census and Survey Processing System) en la oficina de CARE en San Salvador. Las tablas de salida fueron generadas por la UME y el análisis de los datos por el departamento de Monitoreo y Evaluación de la unidad de asistencia técnica. El nivel de confianza con el cual se trabajó fue del 95% con un error máximo probable del 5.0%.

De las 13 delimitaciones de cobertura geográfica que se tomaron para la línea base, se procedió a seleccionar las zonas que entraron a muestreo. El criterio de selección fue tomar las zonas con mayor cantidad de hogares, resultando 8 áreas geográficas, donde la intervención demando más recursos. (Cuadro 1)

En cada una se tomaron sub-muestras de hogares representativas. Es preciso destacar que los cuadros e indicadores son representativos del conjunto de los hogares en cada ámbito geográfico rural.

Cuadro 1 Número de muestras por Micro región Geográfica.  Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Departamentos / Comunidades | Hogares |
| --- | --- |
|  | Línea Base (agosto 2000) | Evaluación 1 (octubre 2001) |
| La Paz: San José de la Montaña y El Pichiche | 178 | 189 |
| San Miguel: El Cuco (Las Flores) | 227 | 78 |
| San Miguel: Tierra Blanca (Santa María) | 195 | 125 |
| San Vicente: Santa Fe y San Nicolás Centro | 146 | 96 |
| Usulután: Hacienda Nueva (Hacienda Nueva) | 182 | 247 |
| Usulután: El Talpetate (La Posa) | 244 | 323 |
| Usulután: Salinas (Las Flores, Puerto Parada, Colonias Amaya y Handall, Puerto Ramírez, El Almendro, El Paraíso, Los Tubos, Capitán Lazo, Puerto El Flor, Santa Rosa, El Botoncillo y Paniagua) | 259 | 324 |
| Total | 1431 | 1382 |

El cuadro 1 muestra la diferencia de muestras efectivas tomadas en la línea base y la evaluación, es de aclarar que la toma de muestras en campo tuvo la modalidad de ir cada tres  casas contadas a partir de la primera que se tomo como referencia, al encontrar viviendas vacías obligo al entrevistador a tomar la siguiente, lo que hizo un conteo menor de muestras en algunos lugares, con respecto a sus líneas bases.

# Resultados

## Ubicación Geográfica y Características Generales

En la evaluación 1 del proyecto MAS se tomaron en cuenta siete sub proyectos distribuidos en cuatro departamentos y cinco municipios, a excepción del proyecto de Salinas que agrupa 13 comunidades, el cuadro 2 detalla la ubicación principal:

Cuadro 2 Ubicación Geográfica de Comunidades. Evaluación 1.  Mitch, Agua y Saneamiento. (MAS) Octubre 2001

| Departamento | Municipio | Comunidades |
| --- | --- | --- |
| La Paz | Zacatecoluca | San José De La Montaña El Pichiche |
| San Vicente | Tecoluca | Santa Fé |
| San Miguel | Chirilagua | Las Flores |
|  |  | Santa María |
| Usulután | Usulután | La Poza |
|  | Puerto Parada | Salinas |
|  | Concepción Batres | Hacienda Nueva |

La muestra global fue de 1382 hogares del área rural, que corresponden a una cantidad de 6618 personas, de la cual, 1205 son niños (as) menores de cinco años, representando el 18% de la población en la muestra.

De una población de 4573 personas mayores de diez años, solo 2929 mencionaron que saben leer y escribir, significando un porcentaje de analfabetismo del 36%. De 1382 hogares, el 49.8% (688) se reportó que los jefes de hogar nunca asistieron a la escuela, el 47.1% (651) asistió a educación básica, el 2.6% (36) asistió a educación media, el 0.4% (6) asistió a educación superior universitaria y el 0.1% (1) asistió a educación superior no universitaria.

También se reportan en 897 hogares otra persona que influye en las decisiones además del jefe (a) de hogar.

Los resultados globales de las características de las viviendas se presentan en el cuadro 3. Se observa que las mayores frecuencias describen una vivienda privada con techo de lámina o de teja de barro, con paredes de construcción mixta, con piso de tierra, se cocina con leña y la mayoría tienen sus cocinas fuera de la vivienda. Es alentador que un 38.6% tiene revestimiento de cemento en sus pisos y un 22.8% cocina con gas propano.

Cuadro  3 Características Globales de Vivienda, Mitch, Agua y Saneamiento (MAS). Octubre 2001.

| Mayores frecuencias | Frecuencia | % | Menores frecuencias | Frecuencia | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techo de lamina de asbesto. Techo de teja de barro o concreto. | 557 544 | 40.3 39.4 | Lamina metálica | 252 | 18.2 |
|  |  |  | Paja o Palma | 20 | 1.4 |
|  |  |  | Materiales de deshecho | 7 | 0.5 |
|  |  |  | Loza de concreto | 2 | 0.1 |
| Pared de concreto o mixto. | 1017 | 73.6 | Bahareque | 7 | 0.5 |
|  |  |  | Adobe | 75 | 5.4 |
|  |  |  | Madera | 40 | 2.9 |
|  |  |  | Lamina | 104 | 7.5 |
|  |  |  | Paja o Palma | 108 | 7.8 |
|  |  |  | Materiales de deshecho | 10 | 0.7 |
|  |  |  | Otros materiales | 21 | 1.5 |
| Piso de tierra. Piso de cemento. | 600 534 | 43.4 38.6 | Ladrillo de cemento | 240 | 17.4 |
|  |  |  | Ladrillo de barro | 8 | 0.6 |
| Cocina con leña. Cocina con gas propano | 1052 315 | 76.1 22.8 | Electricidad | 2 | 0.1 |
|  |  |  | Kerosene | 1 | 0.1 |
|  |  |  | Ninguno | 12 | 0.9 |
| Cocina fuera vivienda. | 869 | 63.5 | Cocina dentro vivienda. | 500 | 36.5 |

Por otra parte, en el análisis segregado e indicadores específicos por cada micro región, comparándolos con su respectiva línea base, mostrados en el cuadro 4, se observa como principales tendencias de los indicadores, el uso de gas propano para cocinar, que aumentan con respecto a su línea base, al igual que descienden el uso de leña como combustible, las viviendas con pisos de tierra y la ubicación de las cocinas dentro de la vivienda.

Aunque los porcentajes son aceptables, todavía se hace necesario seguir con la labor educativa en el hogar, principalmente en aquellos hogares con menores de cinco años.

Cuadro 4 Principales Indicadores de Vivienda, según Micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea Base (agosto 2000) | Evaluación 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Cocina Dentro Vivienda | Gas Propano para Cocinar | Leña para Cocinar | Piso de Tierra | Cocina Dentro Vivienda | Gas Propano para Cocinar | Leña para Cocinar | Piso de Tierra |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 42.1 | 3.4 | 94.4 | 71.3 | 29.6 | 10.6 | 87.8 | 43.4 |
| El Cuco (Las Flores) | 67.0 | 15.0 | 82.4 | 98.2 | 53.8 | 25.6 | 73.1 | 78 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 56.4 | 5.6 | 92.8 | 100.0 | 24.8 | 17.6 | 79.2 | 0.0 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 23.3 | 15.1 | 78.1 | 16.4 | 14.6 | 12.5 | 86.5 | 3.1 |
| Hacienda Nueva | 59.9 | 36.3 | 63.2 | 56.6 | 38.9 | 34 | 65.6 | 49.4 |
| El Talpetate (La Posa) | 40.6 | 12.7 | 86.1 | 93.9 | 33.7 | 26.3 | 72.8 | 41.5 |
| Salinas | 62.9 | 15.1 | 81.5 | 67.6 | 46.9 | 22.2 | 77.2 | 55.9 |
| Promedios | 50.31 | 14.74 | 82.64 | 72 | 34.61 | 21.26 | 77.46 | 38.76 |

# Objetivo de Impacto

## Prevalencia de Diarrea en Niños (as) menores de cinco años.

En la muestra se contabilizo 768 hogares con niños (as) menores de cinco años que representa al 55.6% del total.

En cuanto al comportamiento de la prevalencia de diarrea, en cuatro comunidades se redujo en relación con sus líneas bases, alcanzando tres de ellas una reducción mayor del 26%; pero en las tres restantes, se obtuvo incrementos de prevalencia de diarrea que los reportados en  sus líneas bases, una de ellas (Santa Fe) lo triplico.

Si observamos el promedio general, se nota una reducción global en el proyecto del 12.3%, lo cual no sobrepasa el 26% establecido. Esta reducción global se calcula aplicando asi: Promedio de líneas bases menos promedio de reducciones, dividido entre el promedio de de líneas bases, multiplicado por 100.

Cuadro 5. Porcentajes de  Prevalencia de Enfermedades

Diarreicas en las Últimas 2 Semanas en  Niños (as) menores de 5 Años, según micro región Geográfica, Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| COMUNIDADES | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) | reducción |
| --- | --- | --- | --- |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 10.1 | 16.0 | - 58.4 |
| El Cuco (Las Flores) | 8.9 | 8.22 | 7.6 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 5.4 | 9.83 | - 81.5 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 3.4 | 12.2 | - 258.8 |
| Hacienda Nueva | 13.5 | 7.97 | 41.5 |
| El Talpetate (La Posa) | 24.8 | 11.34 | 54.4 |
| Salinas | 16.0 | 5.5 | 65.6 |
| Promedios | 11.73 | 10.29 | 12.3 |

El cuadro muestra que los resultados más satisfactorios los alcanzaron las comunidades ubicadas en el departamento de Usulután, las más desfavorables en los departamentos de San Vicente, La Paz y San miguel, a excepción que en éste último, una comunidad tuvo reducción en comparación con su línea base.

Los resultados de las comunidades que lograron reducción mayor del 26% o al menos, en menor porcentaje que su línea base se muestran en el gráfico 1 y las que no reportan ninguna reducción en el gráfico 2.

Gráfico 1 Porcentajes de  Prevalencia de Enfermedades

Diarreicas en las Últimas 2 Semanas en  Niños (as) menores de 5 Años, según micro región Geográfica, Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

Gráfico 2 Porcentajes de  Prevalencia de Enfermedades

Diarreicas en las Últimas 2 Semanas en  Niños (as) menores de 5 Años, según micro región Geográfica, Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

# Objetivos de Efecto

Los resultados de los indicadores operacionales diseñados para medir el objetivo relacionado  con el conocimiento del tratamiento de la diarrea en niños y niñas menores de cinco años, (cuadro 6) muestran disminuciones en dar suero oral, con respecto a los establecidos en sus líneas bases; a excepción de La Poza, todas tienen una disminución porcentual de conocimiento. En cuanto al agua de arroz, el conocimiento aumenta levemente o se mantuvo en todas las comunidades, el agua de coco aumenta significativamente en aquellas comunidades costeras, el agua limpia no tuvo mayor variación y si es muy significativo el aumento en todas las comunidades del uso de sopas naturales.

# Cuadro 6. Hogares por Conocimiento de Tratamientos de Niños Menores de 5 Años con Diarrea en las Últimas 2 Semanas, según micro región Geográfica, Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Suero Oral | Agua de Arroz | Agua de Coco | Agua Limpia | Sopas Naturales | Suero Oral | Agua de Arroz | Agua de Coco | Agua Limpia | Sopas Naturales |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 76.4 | 18.0 | 5.6 | 20.2 | 18.0 | 58.3 | 18.5 | 12 | 21.3 | 33.3 |
| El Cuco (Las Flores) | 65.2 | 20.5 | 4.5 | 22.3 | 28.6 | 59.6 | 21.3 | 21.3 | 27.7 | 27.7 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 70.5 | 8.5 | 1.6 | 32.6 | 18.6 | 55.6 | 27.2 | 9.9 | 32.1 | 27.2 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 78.6 | 23.1 | 8.5 | 30.8 | 29.9 | 64.8 | 22.2 | 11.1 | 25.9 | 38.9 |
| Hacienda Nueva | 89.7 | 27.6 | 8.6 | 56.9 | 19.0 | 62.9 | 19 | 27.6 | 29.3 | 36.2 |
| El Talpetate (La Posa) | 64.0 | 11.2 | 15.7 | 28.1 | 14.6 | 71.1 | 10.6 | 8.3 | 35.6 | 43.3 |
| Salinas | 72.6 | 13.7 | 6.0 | 17.1 | 27.4 | 67.6 | 13.2 | 20.9 | 21.4 | 40.1 |
| Promedios | 73.86 | 17.51 | 7.21 | 29.71 | 22.3 | 62.84 | 18.86 | 15.87 | 27.61 | 35.24 |

Por otra parte, si observamos el tratamiento que dieron las familias cuando tuvieron sus niños (as) menores de cinco años enfermos de diarrea, (cuadro 7) todas las comunidades muestran disminución significativa del tratamiento con suero oral. Existe una disminución en el uso de antibióticos recetados en cuatro comunidades, a ello se suma el aumento de antibióticos automedicados en la mayoría de ellas.

# Cuadro 7. Hogares por Tratamientos de Niños Menores de 5 Años con Diarrea

# en las Últimas 2 Semanas, según micro región Geográfica,  Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Antibióticos Recetados | Antibióticos Automedicados | Suero Oral | Antibióticos Recetados | Antibióticos Automedicados | Suero Oral |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 44.4 | 0.0 | 44.4 | 39.1 | 4.3 | 26.1 |
| El Cuco (Las Flores) | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 42.9 | 14.3 | 28.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 100.0 | 0.0 | 100 | 14.3 | 28.6 | 0.0 |
| Hacienda Nueva | 25.0 | 0.0 | 8.3 | 45.5 | 9.1 | 18.2 |
| El Talpetate (La Posa) | 20.7 | 10.4 | 31.0 | 31.0 | 6.9 | 17.2 |
| Salinas | 36.8 | 21.1 | 36.8 | 23.1 | 15.4 | 15.4 |
| Promedios | 41.4 | 9.4 | 39.87 | 32.33 | 16.8 | 18.6 |

Es importante mencionar que las comunidades que más han incrementado el uso de antibióticos automedicados, son las que muestran aumentos de prevalencia de diarrea en la evaluación uno.

# Cobertura, Uso y Mantenimiento de Letrinas

## Cobertura y Uso

La cobertura global de letrinas aumenta del 77% al 96% de familias que cuentan con letrinas, el uso aumenta un punto porcentual respecto a línea base y se observa un aumento del 34.74% de letrinas aboneras y una disminución del 34.53% de letrinas de  hoyo seco con respecto a línea base. (cuadro 8)

La comunidad de Santa María es la que tenía menos cobertura de letrinas reportadas en línea base y alcanza en la primera evaluación una cobertura total, en mayor porcentaje de letrinas aboneras. Ésta comunidad experimenta un aumento de la prevalencia de diarrea, siendo posible que haya influido la poca experiencia de usar un tipo de letrina que exige una dedicación especial.

La comunidad La Poza experimenta una disminución de letrinas de hoyo seco y un aumento significativo de letrinas aboneras, se observa que hay un elevado porcentaje de uso. Las comunidades San José de La Montaña y El Pichiche no experimentan cambios significativos entre línea base y evaluación.

Por otra parte, hay cuatro comunidades que han bajado a menos o igual a 1% la existencia de letrinas de hoyo seco, lo cual es positivo, ya que son comunidades donde sus mantos freáticos son superficiales. En cuanto a Hacienda Nueva y Salinas, es importante que parte de la población tienen servicios sanitarios lavables.

# Cuadro 8. Indicadores de Cobertura de Letrina, según micro región Geográfica, Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Letrinas | Tipos de letrina | Letrinas | Tipos de letrina |
|  | con | usan | Hoyo seco | Aboneras | con | Usan | Hoyo seco | Aboneras |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 79.8 | 97.2 | 0.7 | 99.3 | 88.9 | 98.2 | 0.6 | 99.4 |
| El Cuco (Las Flores) | 92.5 | 94.8 | 41.0 | 59.0 | 97.4 | 98.7 | 0.0 | 100 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 15.9 | 90.3 | 93.5 | 6.5 | 100 | 95.2 | 9 | 90.9 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 96.6 | 99.3 | 27.7 | 68.8 | 97.9 | 100 | 0.0 | 100 |
| Hacienda Nueva | 91.2 | 98.8 | 72.3 | 27.7 | 89.5 | 97.3 | 63.8 | 34.4 * |
| El Talpetate (La Posa) | 78.7 | 100.0 | 99.5 | 0.5 | 99.4 | 99.3 | 22.7 | 76.9 |
| Salinas | 83.8 | 99.1 | 4.1 | 93.5 | 96.6 | 97.8 | 1.0 | 96.8 * |
| Promedio | 76.93 | 97.07 | 48.4 | 50.76 | 95.67 | 98.07 | 13.87 | 85.5 |

# * El resto son lavables.

## Mantenimiento

En cuanto al comportamiento en el mantenimiento de letrinas, (cuadro 9) los resultados son desfavorables, en el global hubo incremento de letrinas con presencia de moscas y en las aboneras incrementos de presencia de gusanos. El único resultado favorable fue la reducción de letrinas que presentaron malos olores. Las comunidades con mayores problemas de presencia de moscas son San José de La Montaña, El Pichiche, Santa María y Hacienda Nueva. Pero es alentador que todas tuvieron reducciones de letrinas con excesivo mal olor.

El indicador comparable de presencia de gusanos en letrinas aboneras tiene una tendencia hacia el aumento, esto puede ser indicio de no uso de material secante.

# Cuadro 9. Indicadores de mantenimiento de Letrinas, según micro región Geográfica,  Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Moscas | Con Mal Olor | Gusanos Recámara | Moscas | Con Mal Olor | Gusanos Recámara |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 27.5 | 34.5 | 15.6 | 47.6 | 23.8 | 38.9 |
| El Cuco (Las Flores) | 27.1 | 25.2 | 2.4 | 48.7 | 14.5 | 33.3 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 16.1 | 25.8 | 0.0 | 28.8 | 22.4 | 43.2 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 53.2 | 37.6 | 3.1 | 29.8 | 20.2 | 50 |
| Hacienda Nueva | 32.5 | 34.3 | 8.7 | 38.9 | 24.4 | 35.5 |
| El Talpetate (La Posa) | 39.6 | 45.3 | 0.0 | 43.3 | 24.3 | 42.1 |
| Salinas | 34.6 | 35.5 | 10.3 | 47 | 26.5 | 35 |
| Promedio | 32.94 | 34.03 | 5.73 | 40.59 | 22.3 | 39.71 |

El cuadro 10 muestra el uso de la letrina considerando los aspectos de tapado, el depósito de los papeles de limpieza anal y la presencia de heces alrededor de la letrina o vivienda.

# Cuadro 10.  Indicadores de buen uso de Letrina, según micro región Geográfica,  Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Letrinas | Letrinas |
|  | Sin Excretas alrededor | Papeles Dentro | Tapada | Sin Excretas alrededor | Papeles Dentro | Letrina Tapada |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 89.4 | 58.5 | 43.7 | 80.4 | 58.3 | 36.3 |
| El Cuco (Las Flores) | 93.8 | 65.7 | 71.9 | 92.1 | 75 | 61.8 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 80.6 | 61.3 | 9.7 | 88.8 | 70.4 | 59.2 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 94.3 | 58.9 | 51.1 | 85.1 | 73.4 | 52.1 |
| Hacienda Nueva | 98.2 | 44.0 | 45.2 | 96.4 | 62.4 | 30.8 |
| El Talpetate (La Posa) | 90.6 | 53.1 | 21.9 | 91.0 | 79.8 | 45.2 |
| Salinas | 92.2 | 44.7 | 47.5 | 90.0 | 72.8 | 37.4 |
| Promedios | 91.3 | 55.17 | 41.57 | 89.11 | 70.3 | 46.11 |

Los resultados globales muestran que los hogares con disposición del material de limpieza anal depositado dentro de la letrina, aumentan un 15.13% con respecto a la línea base; sin embargo, de manera individual los porcentajes de aumentos no son significativos.. El mantener tapada la letrina no vario significativamente y si se manifiesta una reducción de hogares que están libres de excretas alrededor de la letrina.

La comunidad La Poza fue la única que no tuvo reducción en el porcentaje de viviendas con excretas visibles, y San José de La Montaña y El Pichiche fueron las únicas que se mantuvieron sin incremento de hogares que depositan los papeles dentro de la letrina. San José de la Montaña y El Pichiche, Hacienda Nueva, Las Flores y Salinas son las comunidades que redujeron los porcentajes de viviendas que mantienen tapada la letrina.

## Estado de construcción de Letrinas

Otro aspecto que se investigo fue el estado de las letrinas, en tanto, estado de los techos, de las puertas y las planchas. El cuadro 11 muestra estos resultados.

Cuadro 11. Indicadores de estado de Letrinas, según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Estado de Letrinas | Estado de Letrinas |
|  | Techo en Mal Estado | Puerta en Mal Estado | Sin Puerta | Plancha en Mal Estado | Techo en Mal Estado | Puerta en Mal Estado | Sin Puerta | Plancha en Mal Estado |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 6.3 | 7.0 | 43.7 | 4.2 | 1.8 | 7.1 | 12.5 | 2.4 |
| El Cuco (Las Flores) | 15.7 | 13.8 | 20.5 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 2.6 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 16.1 | 16.1 | 71.0 | 9.7 | 6.4 | 22.9 | 11.5 | 2.5 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 12.8 | 9.9 | 34.0 | 8.5 | 1.1 | 6.4 | 1.1 | 0.0 |
| Hacienda Nueva | 15.1 | 5.4 | 57.2 | 0.0 | 19.5 | 16.3 | 43.4 | 2.8 |
| El Talpetate (La Posa) | 33.3 | 2.6 | 93.2 | 1.6 | 6.1 | 5.9 | 18.1 | 1.8 |
| Salinas | 10.1 | 6.0 | 45.2 | 2.3 | 3.5 | 6.5 | 11.7 | 1.3 |
| Promedio | 15.63 | 8.69 | 52.11 | 4.3 | 5.86 | 9.67 | 14.8 | 1.91 |

Los indicadores globales indican una disminución positiva de letrinas en mal estado, a excepción de la puerta que experimenta un leve incremento de letrinas con deterioro en ellas.

# Abastecimiento de Agua.

En cuanto a las fuentes de agua para beber, (cuadro 12), se observa, la tendencia de disminución del uso de cantarera y pozo, aumentando las acometidas domiciliares al 82.8%, y en la categoría de los que se abastecen a través de vecinos o parientes, varía de 1.3% al 11.7%, siendo la comunidad Las Flores la que reporta el menor porcentaje, y el mayor porcentaje la comunidad Hacienda Nueva.

Otras tendencias positivas son: La disminución de viviendas que se abastecen de agua sin costo y el aumento de las viviendas que pagan un costo menor a los ¢ 20. las comunidades más significativas son: San José de La Montaña y La Poza, donde no habían acometidas y la mitad de la población se abastecía a un costo mayor de ¢ 20.00, en el caso de La Poza, sólo el 4.1% tenían un costo menor a ese precio.

Cuadro 12. Indicadores de Fuentes de Agua para Beber, según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | LÍNEA BASE (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Cantarera | Pozo | Acometida Domiciliar | Costo Menor a ¢20.oo | Cantarera | Pozo | Acometida Domiciliar | Costo Menor a ¢20.oo |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 94.9 | 5.1 | 0.0 | 51.7 | 2.1 | 7.9 | 84.7 | 86.8 |
| El Cuco (Las Flores) | 2.6 | 36.6 | 21.6 | 6.2 | 0.0 | 1.3 | 97.4 | 97.4 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 91.3 | 1.5 | 7.2 | 86.1 | 0.0 | 0.8 | 91.2 | 93.6 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 47.3 | 11.6 | 41.1 | 53.4 | 1.0 | 0.0 | 87.5 | 87.5 |
| Hacienda Nueva | 30.2 | 28.0 | 13.2 | 1.1 | 0.4 | 13 | 64.8 | 66.4 |
| El Talpetate (La Posa) | 0.0 | 44.7 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 96.3 | 97.5 |
| Salinas | 30.1 | 41.3 | 22.4 | 27.8 | 7.7 | 25.6 | 57.7 | 66.7 |
| Promedios | 42.34 | 24.11 | 15.07 | 35.77 | 1.6 | 7.03 | 82.8 | 87.99 |

En cuanto al grado de satisfacción por la calidad del servicio y su costo, se observa la tendencia positiva del aumento de la satisfacción comunitaria global y por comunidad, a excepción de la comunidad San José de La Montaña y El Pichiche, donde disminuyo en 6.1% las familias con satisfacción por el costo del servicio referente a su línea base. (cuadro 13)

Cuadro 13.  Indicadores por Grado de Satisfacción del Servicio y Costo, según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Satisfacción |
| --- | --- |
|  | Línea base (agosto 2000) | Evaluación 1 (octubre 2001) |
|  | Costo servicio | Servicio | Costo servicio | Servicio |
| (San José de la Montaña y El Pichiche) | 68.5 | ND | 62.4 | 61.9 |
| El Cuco (Las Flores) | 11.5 | 28.6 | 78.2 | 96.2 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 81.5 | 7.1 | 84.0 | 88 |
| (Santa Fe y San Nicolás Centro) | 48.6 | 26.7 | 63.5 | 87.5 |
| Hacienda Nueva (Hacienda Nueva) | 1.6 | 33.3 | 53 | 64.4 |
| El Talpetate (La Posa) | 2.5 | ND | 85.1 | 96.3 |
| Salinas | 37.8 | 43.1 | 49.4 | 58.6 |
| Promedios | 36 | 27.76 | 67.94 | 78.99 |

En la evaluación se tomo en cuenta  un muestreo del cloro residual en los chorros de 68 viviendas, de las comunidades de Hacienda Nueva, Santa Fe, La Poza, Las Flores y Salinas, para observar si estaban dentro de los parámetros aceptables de consumo. Los resultados del submuestreo se presentan en el cuadro 14. En las comunidades de San José de La Montaña y Tierra Blanca no se obtuvieron pruebas de cloro residual.

Cuadro 14.  Muestreo de cloro residual, según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Concentración cloro residual | Total muestras |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.1 – 0.2 | 0.3 – 0.4 | 0.5 – 1.0 |  |
| Hacienda Nueva | 2 | 11 |  |  | 13 |
| Santa Fe |  | 4 | 4 | 7 | 15 |
| La Poza |  | 9 | 6 |  | 15 |
| Las Flores |  | 5 |  |  | 5 |
| Salinas |  | 4 | 14 | 2 | 20 |
| Total | 2 | 33 | 24 | 9 | 68 |
| Porcentaje | 2.9 | 48.5 | 35.3 | 13.3 | 100 |

Los resultados muestran que el 86.7% del total de muestras están por debajo del rango aceptable de cloro residual, es de especial atención el caso de Santa Fe que alcanzo individualmente un número de muestras dentro del parámetro aceptado pero no influyo en los resultados de reducción de diarrea, es posible que los niños y niñas no tomen de esta agua clorada o que la concentración del cloro residual no sea uniforme en la red. De igual forma, es de observar Hacienda Nueva, donde ninguna muestra alcanzo el parámetro aceptado, sin embargo tuvo reducción significativa de diarrea.

También se investigo el servicio del abastecimiento del agua en semanas y horas al día, (cuadro 15) lo cual queda como un dato informativo por falta de esta medición en el estudio de línea base.

En general, todas las comunidades se abastecen de agua durante los siete días de la semana, a excepción de San José de La Montaña que  varía entre 3 ó 4 días. En cuanto a las horas de servicio, Hacienda Nueva y La Poza mantienen a todas las viviendas del sistema, los 7 días con más de 12 horas de abastecimiento de agua, mientras Las Flores, Santa Fe y Salinas mantienen los 7 días, y en promedio al 79.3% de las viviendas con servicio de más de 12 horas. El servicio con más limitación lo tiene San José de La Montaña, da servicio entre 3 ó 4 días, abasteciendo por más de 12 horas al día, al 40% de las viviendas conectadas.

Cuadro 15. Indicadores de Calidad del servicio de Agua para Beber,  según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- |
|  | Servicio 7 días | más de 12 horas |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 47.8 | 39.9 |
| El Cuco (Las Flores) | 100 | 81.5 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 97.4 | 26.3 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 98.8 | 81 |
| Hacienda Nueva | 98.7 | 99.4 |
| El Talpetate (La Posa) | 97.7 | 99.3 |
| Salinas | 99.5 | 75.4 |
| Promedios | 92.41 | 73.54 |

# Saneamiento Básico

El indicador principal a comparar es el porcentaje de viviendas libres de excretas  a su alrededor. En la línea base no se determinaron las viviendas libres de basuras y de aguas estancadas, pero la evaluación la tomo en cuenta para conocer sus comportamientos.

El cuadro 15 hace referencia a la situación de saneamiento básico, en él resalta la disminución global de viviendas libres de excretas en un 2.31% en la evaluación de octubre del año 2001. Solamente La Poza y Hacienda Nueva tuvieron incrementos de hogares libres de excretas. Por otra parte, son preocupantes los porcentajes de viviendas libres de basuras y aguas estancadas, ya que los mayores porcentajes alcanzan el 73.3% y 51.2% respectivamente.

Cuadro 16. Indicadores de Saneamiento Básico,  según micro región Geográfica Proyecto Mitch, Agua y Saneamiento (MAS)

| Comunidades | Línea base (agosto 2000) | EVALUACIÓN 1 (octubre 2001) |
| --- | --- | --- |
|  | Libres Excretas | Libres Basuras | Libres Aguas Estancadas | Libres Excretas | Libres Basuras | Libres Aguas Estancadas |
| San José de la Montaña y El Pichiche | 89.4 | ND | ND | 80.4 | 46.6 | 50.8 |
| El Cuco (Las Flores) | 93.8 | ND | ND | 92.1 | 59 | 44.9 |
| Tierra Blanca (Santa María) | 80.6 | ND | ND | 88.8 | 32 | 51.2 |
| Santa Fe y San Nicolás Centro | 94.3 | ND | ND | 85.1 | 69.8 | 54.2 |
| Hacienda Nueva | 98.2 | ND | ND | 96.4 | 73.3 | 49.4 |
| El Talpetate (La Posa) | 90.6 | ND | ND | 91 | 63.5 | 32.8 |
| Salinas | 92.2 | ND | ND | 89.1 | 60.8 | 37 |
| Promedio | 91.3 | ND | ND | 88.99 | 57.86 | 45.76 |

# Conclusiones

La prevalencia de diarrea  en niños (as) menores de cinco años se comporto muy variada en las comunidades con muestreo. Cuatro de ellas lograron reducciones de prevalencia respecto a sus líneas bases, logrando tres de ellas una reducción mayor del 26% y en una la reducción no es significativa (7%). Las comunidades Santa Fe, Santa María y San José de La Montaña tuvieron incrementos significativos de prevalencia de diarrea, éstas corresponden a los departamentos de La Paz, San Miguel y San Vicente respectivamente.

El conocimiento y tratamiento de la diarrea en niños (as) menores de cinco años es otro de los aspectos que la mayoría de las comunidades tienen deficiencias. Existe una tendencia de disminución al tratamiento con suero oral, e igual con el conocimiento de ésta, como fuente rehidratante. En cuanto a otros líquidos adecuados para la rehidratación el agua de coco se manifiesta con incremento en aquellas zonas costeras, mientras que las sopas naturales tienen una tendencia positiva al aumento en todas las comunidades. Es preocupante en el tratamiento de la diarrea la elevación porcentual de familias que usan antibióticos automedicados en las comunidades bajo muestreo.

El estado de las letrinas que el proyecto apoyo, en su mayoría están en buen estado y útiles. La población en general, las ha protegido y se observa una vida útil perdurable, siempre y cuando se les el mantenimiento y uso adecuado.

Entre los hábitos apropiados de mantenimiento de letrinas, la disposición del material de limpieza anal depositado dentro de la letrina es el más aceptado, aunque siempre el aumento es muy bajo. No hubo mayor variación con mantener tapada la taza, pero si se observa en todas las comunidades el aumento de viviendas libres de excretas alrededor de la letrina. El único resultado favorable fue la reducción de letrinas que presentaron malos olores. Las comunidades con mayores problemas de presencia de moscas son: San José de La Montaña, El Pichiche, Santa María y Hacienda Nueva. El indicador comparable de presencia de gusanos en letrinas aboneras tiene una tendencia hacia el aumento, esto puede ser indicio de no uso de material secante y ausencia de instrumento removedor.

En cuanto al grado de satisfacción por la calidad del servicio y su costo, se observa la tendencia positiva del aumento de la satisfacción global y por comunidad. En general, todas las comunidades se abastecen de agua durante los siete días a la semana, a excepción de San José de La Montaña que  varía entre 3 ó 4 días En cuanto a las horas de servicio, sólo 2 comunidades mantienen a todas las viviendas del sistema, los 7 días con más de 12 horas de abastecimiento de agua.

Existe la tendencia positiva de aumento de la población con acceso a agua mediante acometida domiciliar, con un costo menor a ¢ 20.00 por mes con respecto a lo obtenido en sus líneas bases.

La disposición de aguas servidas y basuras son indicadores que no se midieron en línea base, pero según la investigación, más del 50% de hogares en cada comunidad como promedio, presentaron  presencia de aguas estancadas y basura.

# Recomendaciones

Reactivación  de los comités de salud comunitaria y gestionar apoyo de las unidades de salud locales para iniciar un proceso reeducativo para la prevención y el tratamiento de enfermedades diarreicas en niños (as) menores de cinco años, principalmente en las comunidades de San José de La Montaña, El Pichiche, Santa Fe, Las Flores y Santa María.

Gestionar en el ámbito local instituciones como las unidades de salud y la alcaldía municipal para iniciar campañas de limpieza y proyectos de tratamientos técnicos alternativos de aguas servidas y basura residencial.

Establecer un sistema de monitoreo comunitario para revisar prácticas en el uso y mantenimiento de letrinas y el cloro residual. A la vez realizar acciones para el cumplimiento del reglamento interno en el ámbito de salud comunitaria y promover capacitaciones en el uso y mantenimiento de letrinas aboneras.

# Footnotes

En esta comunidad fue imposible aumentar el número de hogares porque la mayoría  no pasan durante el día en su vivienda. Algunos sólo llegan a dormir y otros ya no llegan.

El porcentaje de reducción de prevalencia de diarrea se obtiene así:

%prevalencia línea base - %prevalencia evaluación 1

-----------------------------------------------------------------

% prevalencia línea base