Introducción

El Proyecto para la Salud a través de Agua y Saneamiento – PROSPERAR -, tiene como principal objetivo la disminución de enfermedades diarréicas en la población infantil menor de 5 años que vive en el área de influencia de las intervenciones, su indicador de impacto definido es: “el 26% de la prevalencia de las enfermedades diarréicas con relación a la línea de base ha sido reducida en la comunidad Marquezado atendida por el Proyecto para abril del 2003”. Para la medición de este indicador de impacto se hace dos evaluaciones: una vez finalizado un proyecto se aplica dichas evaluaciones en época de verano e invierno. Los resultados que el presente informe contiene corresponden a la evaluación realizada en la época de verano, levantada en febrero del año 2003.

Con relación al objetivo de impacto del proyecto PROSPERAR, es mitigar el impacto de los terremotos en la seguridad en salud de la población afectada, particularmente en la prevalencia de enfermedades diarréicas en niños y niñas menores de 5 años en la comunidad de Marquezado del municipio de Santiago de María en el departamento de Usulután.

Además, los indicadores operacionales están en relación con los objetivos de efecto del proyecto PROSPERAR: 	es incrementar el acceso a agua potables y saneamiento a los residentes de Marquezado, a través de la construcción/rehabilitación de sistemas de agua y cantareras publicas,  letrinas, tratamiento de aguas residuales y basura, y educación en salud para mejorar hábitos de higiene del hogar, personal y manejo de la diarrea.

### ANTECEDENTES

A partir del año 2001 se ejecuta el Proyecto para la Salud a través de Agua y Saneamiento (PROSPERAR) financiado por USAID para beneficiar a la comunidad de Marquezado localizada en el municipio de Santiago de María en el departamento de Usulután. En este proyecto se han ejecutado tres intervenciones: Construcción de letrinas, instalación de acometidas domiciliares de agua y educación para la salud..

Previo a las intervenciones, se han realizado tres tipos de estudios: La línea base, monitoreo y evaluación final de época seca.

Para el monitoreo  se levanto una encuesta contando con el apoyo de los comités de salud, medio ambiente y organización comunitaria, el equipo técnico de CALMA y del proyecto PROSPERAR. Previo a la toma de datos se capacito a los miembros de los comités sobre el uso, aplicación y contenido de la boleta. La boleta da respuesta al tema sobre el uso y mantenimiento de Letrinas, salud, higiene domestica, y uso de agua para beber.

Los estudios de línea base y  evaluación tuvieron la misma boleta de levantamiento y en el mismo periodo  (época seca) para permitir su comparación. Este estudio analiza los 5 módulos planteados en el estudio basal.

En el capitulo de resultados de este informe se puede observar el comportamiento de los indicadores propuestos por PROSPERAR.

OBJETIVOS

Comparar el resultado de la evaluación con relación a la línea base, sobre el cumplimiento de la meta para reducir en un 26% la prevalencia de enfermedades diarréicas en niños menores de 5 años con relación a la línea base.

Comprobar si los objetivos de efectos fueron satisfactorios, y si han superado cada uno de los indicadores agregados y operacionales la meta del 70% programada en el marco lógico del proyecto PROSPERAR.

Medir en un periodo de 13 meses de intervención los logros cualitativos en función del proceso de organización social y capacitación a los comités comunitarios en apoyo al proyecto PROSPERAR.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA INVESTIGACION.

La evaluación de época seca es realizada por el Departamento de Monitoreo y Evaluación de PROSPERAR, en coordinación con la Unidad de M&E de CARE.

Para esta evaluación se utilizo un equipo de 12 personas que fueron capacitados, pero que se considero la experiencia de haber trabajado en la línea base, y que estuvieran familiarizados con el instrumento de investigacion, y con el proyecto PROSPERAR.

Se tomo un censo en 304 hogares en el área del proyecto, distribuyéndose tres equipos de encuestadores en igual numero de cantones: Los Batres, Marquezado/Los Nietos, y San Sebastián. Durante los 4 dias de levantamiento de los datos se contó con 10 encuestadores, 2 supervisores y un jefe de campo.

La Digitación y depuración de las boletas fue realizada en el programa MER en la oficina de San Salvador. Las tablas de salida, como el análisis de las mismas fueron realizados por la Unidad de M&E de PROSPERAR.

## RESULTADOS

## 1.	INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE DIARREA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

La  evaluación, en época seca, muestran un porcentaje de logro abajo de lo programado con relación a la línea base, además, se demuestra que metódicamente la formulación del indicador obliga a comparar el resultado de la evaluación con el resultado de línea base.

En el Cuadro Resumen I los resultados indican que ha aumentado en 20 niños con diarrea durante  las ultimas dos semanas en relación con la línea base, . También, se observa en la tabla de prevalencia de diarrea un aumento de un 79% (34) niños(as) con diarrea en las ultimas dos semanas. El resultado de prevalencia de la evaluación de época seca determina un 19.7% con relación al  11% de su  línea base lo que da como resultado un aumento del 79%.

Cuadro Resumen I: Comportamiento de Incidencia y Prevalencia de Diarrea  de la

Línea Base y Evaluación de Epoca Seca Marquezado Marzo 2,003

| Numero de hogares | Línea de Base | Evaluación | Numero de niños/as | Línea de Base | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hogares con niños/as < de 5 años | 111 | 120 | Numero de niños/as < de 5 años | 154 | 173 |
| Total de hogares | 307 | 304 | Hogares con niños/as enfermos/as el día de la entrevista | 51 | 39 |
| Hogares con niños/as enfermos de diarrea el día de la entrevista | 7 | 13 | Numero de niños/as con diarrea el día de la entrevista | 8 | 15 |
| Hogares con niños/as con diarrea en las ultimas dos semanas | 16 | 32 | Numero de niños/as con diarrea, en las ultimas dos semanas | 17 | 34 |
| % de Incidencia | 5.2 | 8.7 | % de Prevalencia | 11.0 | 19.7 |

Nota:	Para calcular la reducción o incremento se aplica la siguiente formula: % de prevalencia de línea base menos el % deprevalencia de evaluación divido entre % de línea base por 100.

## 2.	ACTITUDES,  MANEJO y  CONOCIMIENTO  DE  DIARREA EN HOGARES CON NIÑOSY NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

Este apartado trata de ilustrar los indicadores que permiten interpretar el grado de apropiación en los hogares con niños menores de 5 años, y cuales actitudes han desarrollando para identificar las señales de gravedad de la enfermedad, así como también, que acciones han tomado para disminuir los procesos febriles e infectocontagiosos, y que tipo de medidas fueron tomadas para evitar el proceso de deshidratación de los niños(as) enfermos de diarrea, y que medidas tomar para contrarrestar la enfermedad en los niños menores de 5 años.

Los resultados de la evaluación indican un comportamiento satisfactorio en aquellos hogares que siempre dan suero oral a los niños enfermos de diarrea, y se evalúan como positivos por que se dio un aumento en 21 hogares de las 37 viviendas que administraban suero oral en la línea base.

En el caso de los hogares que administran antidiarreicos la tendencia es positiva con los hogares que siempre administran medicina cuando los niños tienen diarrea, es decir que aumento en 7 hogares de 22 observados en la línea base.  Similares tendencias se observan en los hogares en donde las madres dan leche materna como los que aumentan líquidos, encontrándose un aumento en 18 y 16 hogares de 57 y 40 viviendas que fuero la referencia encontrada en la línea base.

Los principales señales identificadas, y que indican si el niño esta grave de diarrea son: Ojos hundidos, letárgico (con sueño) y signo de pliegue. Analizando los indicadores en forma individual se observa que para las señales del signo del pliegue como para los niños con sueños se ve un aumento satisfactorio de 27 y 12 hogares respectivamente con relación a la línea base, No así para la señal de ojos hundidos que disminuye en 13 hogares con relación a la línea base.

Cuadro Resumen 2: Comportamiento de Actitudes, Manejo y Conocimiento de la Diarrea

Línea Base y Evaluación  de Epoca Seca Marquezado Marzo 2,003

| Indicador | Tipo y Cantidad | Línea de base | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Se da suero oral | Siempre A veces Nunca | 37 56 14 | 58 43 19 |
| Se da antidiarreicos | Siempre A veces Nunca | 22 64 24 | 29 40 51 |
| Leche materna | Si No | 57 54 | 75 45 |
| Líquidos | Aumentan Disminuye Suspende Mantiene No contesta | 40 17 2 50 2 | 56 10 1 53 0 |
| Ojos hundidos | Si No | 73 0 | 60 60 |
| Letárgicos | Si No | 23 0 | 50 70 |
| Pliegue | Si No | 6 0 | 18 102 |

# 3.	VIVIENDA

Con relación a la construcción y/o mejoras a la vivienda se puede observar en el cuadro resumen que los resultados de la evaluación determinan un mejoramiento en las condiciones de la vivienda después de la intervención del proyecto, que consistió en proporcionar material para la construcción del techo siendo la lamina el material el que predomino después de observar los datos de la línea base, aumentando los datos de la evaluación en el uso del techo de lamina en 153 hogares, con relación a los 91 hogares que contaban con dicho material para su techo. También, se observa entre los resultados de la línea base y la evaluación un aumento de 114 en los hogares que cuentan con paredes de lamina, y con relación al material predominante para el piso de la vivienda se da un aumento entre la evaluación y la línea base de 44 hogares que han revestido el piso con ladrillo de cemento, ladrillo de barro y/o cemento, aunque predomina el piso de tierra en la mayoría de hogares debido a factores económicos y/o culturales dentro de la población del proyecto. Se puede observar en el cuadro resumen que persiste el problema de hacinamiento familiar, predominando en la mayoría de hogares la utilizacion de una habitación para dormir. Es decir que aumento en 131 hogares que cuentan con un solo dormitorio en la vivienda, entre el ciclo de evaluación y la línea base, observándose  un aumento en 18 hogares que cuentan entre dos y seis habitaciones para dormir. Con relación al tipo de servicio sanitario que posee la vivienda, se pudo comprobar en la evaluación que el proyecto a construido total de 142 letrinas en igual numero de  hogares que no contaban con este tipo de servicio sanitario. De las 142 hogares atendidos se construyeron 107 letrinas de tipo VIP y 35 aboneras, mejorando y/o reconstruyendo las 141 letrinas de hoyo seco encontradas en el ciclo de evaluación.

Cuadro Resumen 3: Comportamiento de Vivienda, Techo, Paredes, Piso y Dormitorio de la

Línea Base y Evaluación  de Epoca Seca Marquezado Marzo 2,003

| Indicador | Tipo y Cantidad | Línea de base | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Material predominante en el techo de la vivienda | Teja de barro o cemento Lamina de asbesto Lamina metálica Materiales de desecho Loza de concreto | 35 28 91 0 1 | 29 29 244 2 0 |
| Material predominante en las paredes de la vivienda | Concreto o mixto Bahareque Adobe Madera Lamina Materiales de desecho | 99 34 12 6 4 0 | 130 41 3 3 118 9 |
| Material predominante en el piso de la vivienda | Ladrillo de cemento Ladrillo de barro Cemento Tierra | 57 3 37 58 | 86 2 53 163 |
| Numero de habitaciones utilizadas para dormir | Un dormitorio Dos dormitorios Tres dormitorios Cuatro Dormitorios Seis dormitorios | 82 55 16 2 0 | 213 73 14 3 1 |
| Tipo de servicio sanitario que posee la vivienda | Inodoro a alcantarillado Inodoro a fosa séptica Hoyo seco Letrina abonera VIP No tiene | 0 5 143 0 0 7 | 2 2 141 35 107 17 |

Nota:	Para los resultados de la evaluación se tomo una muestra de 304 hogares el 58.8% (177) son viviendas de tipo privado,

un 3.9 (12) son viviendas de tipo improvisada y el 37.8% (115) viviendas son viviendas temporales o de post terremoto.

En el caso de la línea base se tomo una muestra de 307 hogares de los cuales el 50.5% (155) son viviendas de tipo

privado, un 46.3% (142) son viviendas temporales o post terremoto, el 2.9% son vivienda improvisadas y un 0.3%(1) son

viviendas de una pieza de un mesón.

4.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Los comportamiento relacionados a la obtención, uso, tratamiento, calidad, frecuencia, satisfacción del agua para beber y el rango de cloro mínimo por miligramo por litro de agua que utilizan los 304 hogares encuestados para esta evaluación con relación a la línea base se pueden calificar de satisfactorios por la ampliación, mejoramiento y reparación del servicio de agua potable en 265 hogares, dándose un aumento de nuevas acometidas domiciliares propias en 171hogares, y en la obtención de agua potable en 59 hogares que obtienen el liquido por medio de acometida domiciliar abastecidos por vecinos. Se observa una reducción en 129 hogares que obtienen el agua por medio de cantarera, eso significa que 33 hogares se han beneficiado con acometida domiciliar propia o por vecino. El resto de categorías el comportamiento es satisfactorio, dándose una disminución en el abastecimiento a través de pozo, camión vendedor y otros tipos para obtener el agua. Otra variable que permite observar los beneficios de la introducción del agua potable es como los hogares satisfacen el servicio de baño de la vivienda, y se observa que son 288 hogares el barril o pila al aire libre, aumentando en 147 hogares con relación a la línea base, lo que significa que los hogares cuenten con depósitos higiénicos para guardar y almacenar agua, facilitando a la mujer en sus labores y tareas familiares, que sin la intervención del proyecto eran mas difíciles y arduas para obtener y abastecer al hogar.

Si se compara si la cantidad de agua alcanza para todo con la calidad del servicio de agua podemos observar  un aumento en 89 hogares que, si les alcanza el agua. También se observa un aumento de 154 hogares que están satisfechos con la calidad del servicio. Los problemas de insatisfacción y frecuencia en el periodo para obtener el agua oscila entre 1 y 8 dias, tomando un promedio de recepción del servicio de agua entre 2 y 24 horas.

Otro elemento de comparación que se observa en la evaluación con respecto a línea base, es que los usuarios que no cuentan con acometida propia o de vecino ha disminuido de 24 a 20 hogares que tratan con lejia o cloro el agua que es obtenida de pozo publico y cantarera, es decir que solo 4 hogares realizan esta practica. También, se observa que hay numero reducido de hogares en donde la cloración del agua esta en el rango permisible, pero si se compara los resultados de la evaluación con relación a la línea base se dio un aumento en 6 hogares el rango permitido, no obstante al observar los 265 hogares que cuentan con acometida domiciliar propia y/o de vecino con relación a los 24 hogares que están en el rango permisible de clorificación, es fundamental que los 221 hogares cloren el agua como una accion preventiva que garantice los rangos mínimos y máximos para beber el agua que consumen las familias beneficiarias del proyecto.

Cuadro Resumen 4: Comportamiento del Uso, Tratamiento, Cantidad, Calidad y Satisfacción

del Agua para beber y de baño Línea Base y Evaluación  de Epoca Seca

Marquezado Marzo 2,003

| Indicador | Categorías | Línea Base | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| De donde se obtiene el agua para beber | Pozo publico, vecino Cantarera Camión Vendedor Acometida domiciliar propia Acometida domiciliar vecino Otro | 23 162 70 16 19 17 | 1 33 1 187 78 4 |
| Que tratamiento le dan agua consumida en el hogar | La hierve antes de usarla La trata con lejia o cloro No hace nada | 7 24 241 | 0 4 35 |
| La cantidad de agua obtenida alcanza para todo | Si alcanza No alcanza | 168 139 | 257 47 |
| Con que frecuencia le cae agua | 0 día 1 día 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 7 dias 8 dias | 0 1 1 6 5 1 5 0 | 4 31 64 59 15 6 11 3 |
| Horas al día que le cae el agua | No le cae agua 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 10 horas 12 horas 24 horas | 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 5 5 | 114 38 50 41 19 9 9 2 6 1 3 10 |
| Están satisfechos con la calidad del servicio de agua | Si No N/A | 12 2 293 | 166 22 116 |
| Como satisface el servicio de baño la vivienda | Regadera o pila dentro de la vivienda Río, quebrada u ojo de agua Barril o pila al aire libre Otros medios | 10 0 141 1 | 10 1 288 5 |
| El cloro esta en el rango de 0.5 a 1.0 mg/litro | Si No | 18 37 | 24 280 |

5.	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE LETRINAS

Con la intervención del proyecto la cobertura de letrinas aumento en 15 hogares adicionales, además en esta evaluación se observan 17 hogares, de los 34 encontrados en línea base que no cuentan con letrinas. Así mismo, al identificar el tipo de letrina en el área del proyecto se presenta una disminución de 22 hogares con letrina de hoyo seco con relación a la línea base, construyéndose 11 de las 35 letrinas aboneras, incluyendo las 22 letrinas de hoyo seco que disminuyen con relación a la línea base y 2 letrinas lavables que disminuyen en la línea base. También, en esta evaluación aumenta a 10 el numero de hogares que usan la letrina, dicho comportamiento tiene lógica si se compara con el numero de miembros de la familia mayores de tres años que utilizan la letrina, contemplando un aumento en 29 hogares que realizan esta practica, disminuyendo con relación a la línea base a 3 hogares que no utilizan la letrina.

Al analizar los datos de la evaluación y línea base se observa un aumento positivo en 70 hogares que depositan los papeles dentro de la letrina, y una disminución en 4 hogares que entierran el pupú de los menores de tres años. Así mismo es satisfactorio que hay 219 hogares que depositan los papeles utilizados dentro de la letrina, aumentando esta practica en 59 hogares, de los 160 observados en la línea base. Un resultado que preocupa, y que esta relacionado a las practicas de higiene, es si el hogar cuenta con un lavamanos exclusivo cerca de la letrina, obteniéndose en la evaluación 276 hogares, es decir que aumento en 12 de 264 hogares que se encontraron sin esta practica en la línea base. También, se contempla una disminución en aquellos hogares que si cuenta con un lavamanos exclusivo cerca de la letrina.

De la cobertura de 287 letrina y de 285 hogares que la usan, se encontró en la evaluación que 259 letrinas reúnen todos los estándares de salud, aumentándose en 34 hogares los estándares: no se inunda en invierno, esta de acuerdo al tipo de terreno, no contamina el manto acuífero y no emite malos olores. También, de la cobertura total de letrinas, 178 fueron construidas o rehabilitadas por PROSPERAR, y de este total  169 letrinas están bien construidas, observándose 9 letrinas con las puertas y una con el techo en mal estado.  Además, estos estándares de salud, son mas que satisfactorios si se relacionan con la observación realizada aquello hogares que están libres de olores y libre de mosca,  resultando un aumento de 242 y 265 hogares  que realizan las practicas de uso y mantenimiento de letrinas, respectivamente Este resultado es satisfactorio en 50 hogares que no hay mal olor y en 4 hogares que no hay moscas alrededor de la letrina. Con el proyecto, se han construido y/o mejorado 35 letrinas aboneras, de las cuales en 16 hogares se observaron instrumento removedor, 21 cuentan con material secante y todas las letrinas están libres de gusanos.

Cuadro Resumen 5: Comportamiento de la Cobertura, Tipo, Uso, Mantenimiento y Estándares,

de Letrina Línea Base y Evaluación  de Epoca Seca Marquezado

Marzo 2,003

| Indicador | Categorías | Línea Base | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiene Letrina el hogar | Si Si común No | 272 3 32 | 287 0 17 |
| Usa la letrina en el hogar | Si No | 275 32 | 285 2 |
| Tipo de letrina que se usa en el hogar | Hoyo seco Abonera Lavable | 271 0 5 | 249 35 3 |
| Todos los miembros de la familia mayores de tres años utilizan la letrina | Si No | 253 22 | 282 3 |
| Que hacen con el pupú de los menores de tres años que no utilizan la letrina | Nada La tira Lo entierra Deposita en la letrina Se lo comen los animales Otros | 1 15 5 44 1 209 | 3 11 4 70 3 194 |
| Donde se observan los papeles utilizados para la limpieza después de usar la letrina | Dentro de la letrina En basurero con tapadera Basurero sin tapadera Tirados alrededor de la letrina Otro | 160 5 43 63 3 | 219 5 29 32 2 |
| Se dispone de un lavamanos exclusivo cerca de la letrina | Si No | 12 264 | 11 276 |
| Se observan excretas humanas en el patio alrededor de la vivienda | Si No | 14 262 | 22 275 |
| Se observa material secante | Si No | 0 0 | 21 14 |
| Se observa instrumento para remover heces | Si No | 0 0 | 16 19 |
| Se observa gusanos al interior de la recamara | Si No | 0 0 | 0 35 |
| Se observan moscas alrededor de la letrina | Si No | 50 226 | 45 242 |
| Se siente excesivo mal olor | Si No | 15 261 | 22 265 |
| La letrina reúne estándares de salud | Si todos Si tres No No aplica | 225 46 4 32 | 259 23 2 1 |
| La letrina se observa bien construida | Si No | 0 1 | 169 10 |
| Cual componente se observa en mal estado | Techo Puerta | 1 0 | 1 9 |
| La letrina fue construida o rehabilitada por Prosperar | Si No | 0 0 | 178 126 |

Lecciones aprendidas

- La metodología implementada ha dado la oportunidad de realizar un sondeo rápido de las comunidades y de los comités el cual ha permitido evaluar el nivel de organización existente; la participación; liderazgo; el rol de la mujer; la planificación y priorización de necesidades comunitarias. Así también, se identificó en este proceso cuál es la problemática y la relación de trabajo entre comité y comunitarios.

- A partir del sondeo se ha motivado a los participantes a fortalecer el trabajo en grupo, practicando para ello una dinámica demostrativa para los capacitandos, referida a los problemas de trabajo individual en comparación con el trabajo colectivo. Además, como parte de la metodología se aplicaron prácticas de trabajo de los comités para preparar y presentar una planificación sobre la base de la priorización de necesidades previo análisis y discusión entre los integrantes del comité.

- De manera participativa se han identificado los principales compromisos por parte de los miembros de los Comités de Salud, quienes deberán actuar como facilitadores en sus comunidades con el propósito de transferir los conocimientos adquiridos a los miembros de la comunidad, labor que será evaluada a través del monitoreo que desarrollará los miembros de los comités de salud.

- La participación de la población sujeto del proyecto a través de sus representantes comunales, debe valorarse positivamente, ya que es el pilar fundamental en el que descansa el éxito y la sostenibilidad de un proyecto.  En este caso PROSPERAR ha logrado conseguir basándose en su trabajo en el campo una convocatoria bastante aceptable.  El interés y la participación así como la asistencia de los comunitarios a los eventos de capacitación, se debe también a los temas que  PROSPERAR maneja dentro de su esquema general de acción los cuales por supuesto conforman un enfoque integral que tiene que ver necesariamente con la salud y con la realidad que viven los comunitarios en el área del proyecto.

- Se hace evidente que las diferentes formas organizacionales que actualmente se practican en las comunidades sujeto de acción del proyecto PROSPERAR se encuentran en un camino hacia su fortalecimiento.  Pareciera que la tradición de organización y participación siendo una necesidad imperante en las comunidades no ha sido sino hasta muy recientemente que empieza a tomar mayor dinamismo.  Esta situación genera hacia lo interno de PROSPERAR la necesidad de reflexionar constantemente sobre las diferentes estrategias que puedan contribuir a fortalecer un proceso fuerte, basado en la propuesta comunal.  Sin duda alguna ahora sabemos  que es una tarea que forma parte de un proceso en el que la relación es fundamental para lograr primeramente consensos en cada comunidad y continuar con el desarrollo de la sustancia expresada a través de la propuesta concreta comunal.

- Generalmente en el inicio de un proyecto de Desarrollo se dan imprevistos que salen en la mayoría de ocasiones del marco de la planificación desarrollada.  El proyecto PROSPERAR no es la excepción, pero sí debe reconocerse la altura y el profesionalismo con el cual se ha logrado superar obstáculos para entrar en una dinámica inmediata de correctivos.  Hemos aprendido que la relación actual entre los equipos técnicos en el nivel central como en las regiones es muy optimista y transparente, aspectos que han contribuido a fortalecer acciones

- Tomando como referencia los resultados que se observan y que se presentan en este documento de Evaluación de Epoca Seca del proyecto Marquezado, se recomienda previo al cierre del proyecto dejar establecido un Plan que permita a los comités de Salud Comunitarios como al SIBASI contar con:

- Un Monitoreo de Diarrea

- Un plan de emergencia para control de brotes de diarrea

- Programa de Salida del Proyecto

- Un ciclo de evaluación es la validación a través de los resultados de los indicadores agregados y operacionales, y como estos indicadores contribuyen a cumplir la meta de impacto y a valorar si los criterios propuestos han sido cumplidos de acuerdo a la meta programada en el marco lógico del proyecto PROSPERAR. La evaluación efectuada en el Proyecto Marquezado cumple con los estándares y normas de calidad que requiere el marco lógico analizado estratégicamente los indicadores de efecto propuestos en el marco lógico del proyecto. En este sentido no se hará una análisis sobre los resultados y logros que se dieron como producto de la metodología aplicada durante el proceso de trabajo con las comunidades, por el contrario se plantea un ordenamiento del proceso metodológico apoyado en aquellas herramientas que no fueron practicadas durante  la intervención del proyecto PROSPERAR.

- Planificacion Estratégica

- Programación

- Estrategia de Retroalimentación Programatica